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Администрация 
Княгининского муниципального округа
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ​​14.05.2024                                                                                                       № 465
О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурного назначения и топливно-энергетического комплекса
Княгининского муниципального округа  к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов
В целях обеспечения устойчивой работы  коммунально-энергетических систем в осенне-зимний период 2024/25 годов администрация Княгининского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов.
2.  Утвердить прилагаемый состав  комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2024/25 годов (далее - Комиссия).

3. Утвердить прилагаемое положение о комиссии  по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики,   жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2024/25 годов.
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Победа» и разместить на официальном сайте администрации Княгининского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области О.К.Заварзина.  
 SHAPE 





Утвержден

постановлением администрации

Княгининского муниципального округа

 Нижегородской области

от 14.05.2024 № 465
План

мероприятий по подготовке муниципального образования 

Княгининский муниципальный округ Нижегородской области                   к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов 

(далее-план)

Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:
1. Разработать мероприятия по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, объектов теплоэнергетики и                 инженерных сетей к осенне-зимнему периоду 2024/25  годов, предоставить перечень утвержденных мероприятий в срок до 31 мая 2024 года в администрацию             Княгининского муниципального округа Нижегородской области.

2. Провести комплексную проверку состояния объектов инженерной           инфраструктуры с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ и в срок до 01 июня 2024 года предоставить его в администрацию Княгининского муниципального округа  Нижегородской области.

3. Еженедельно (по вторникам) предоставлять в администрацию                          Княгининского муниципального округа сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период, начиная с июня месяца текущего года, по форме 1 ЖКХ-зима.

4. При возникновении аварий немедленно информировать МКУ «Единая     дежурно-диспетчерская служба»  Княгининского района.

5. Подготовить к осенне-зимнему периоду снегоуборочную и                  коммунальную технику и провести ее смотр по согласованному с администрацией Княгининского муниципального округа плану-графику.

6. До начала отопительного сезона организовать проведение не менее двух тренировок с личным составом жилищно-коммунальных служб по ликвидации             аварийных ситуаций и предоставить акты проведенных тренировок в                        администрацию Княгининского муниципального округа  до 30 сентября 2024 года.

7. Провести мероприятия, направленные на заключение собственниками      помещений жилых домов (в том числе многоквартирных) и управляющими                   организациями договоров на  техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение, а также технических средств противопожарной защиты с организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление указанного вида деятельности.

8.  Начиная с 15 сентября 2024 года до начала отопительного сезона, провести пробные топки для проверки готовности систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы и в срок до 30 сентября 2024  года предоставить в администрацию Княгининского муниципального округа паспорта готовности котельных к                     отопительному сезону.    

9. Обеспечить подготовку жилищного фонда, объектов энергоснабжения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период, своевременное               исполнение договорных обязательств по оплате энергоресурсов. Обратить особое внимание на  создание необходимых запасов топлива на котельных и необходимого расчетного аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций.

10. Обеспечить своевременное выполнение работ по ремонту, проверке и прочистке дымоходов и вентканалов жилых, общественных и административных                зданий, где используется газ, по замене неисправных котлов в жилищном фонде, по закрытию тепловых контуров зданий и сооружений, по ревизии отопления в                 подъездах жилых домов.

11. В срок до 31 мая 2024 года разработать и утвердить план мероприятий по промывке и опрессовке системы центрального отопления.

12. Обеспечить своевременное оформление и предоставление в                   Межрегиональное территориальное управление  Ростехнадзора  по Приволжскому федеральному округу  актов проверки готовности котельных к работе в                          отопительном сезоне 2024/25 годов.

13. Рекомендовать организациям, осуществляющим эксплуатацию и                   техническое обслуживание жилищного фонда, производить  подготовку данного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации               жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, Правилами оценки готовности к отопительному          периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской               Федерации от 12.03.2013 № 103,  предоставить паспорта готовности домов к        эксплуатации в зимних условиях в государственную  жилищную  инспекцию  по Нижегородской области.

14.  Управлению по благоустройству и развитию территорий                        администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области обеспечить предоставление паспортов готовности многоквартирных домов,      находящихся в   непосредственном управлении,  к эксплуатации в зимних условиях в  государственную  жилищную  инспекцию  по Нижегородской области.                    

15. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов в срок до 15 сентября 2024 года, в отношении объектов электроэнергетики – в срок до 15            ноября 2024 года с получением паспортов готовности.

16. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций рекомендуется обеспечить:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон  о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию                температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных                 техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной        защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им             тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы,                 применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и               топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх            ресурса без проведения соответствующих организационно-технических                 мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых           сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений            теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих                   организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и                  транспортных  организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный            период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении                         теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников                 тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной      ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и              теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний,                        влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами                        государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
17.  В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребителям  тепловой энергии рекомендуется обеспечить:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством                Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их                    внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах                 тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность                        автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с                  водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию            (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.
Приложение 1
к Плану мероприятий по подготовке          муниципального образования                Княгининский муниципальный округ  Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

                  здание администрации округа                "  "             2024 г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Княгининского                муниципального округа от                                 ,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "  "            2024 г.,   утвержденной

,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "   " сентября  2024 г. по "  "               2024 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 года  № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду                                                  

_______________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1.
2.
3.
В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила:
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду:  
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

<*>
Председатель комиссии:    _________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: ______________________

Члены комиссии:      ______________________

                               _______________________
                        (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"  "                2024 г.  ______________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2
к Плану мероприятий по подготовке        муниципального образования                  Княгининский муниципальный округ  Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Утвержден
постановлением

администрации Княгининского  муниципального округа
Нижегородской области

                                                                                              от 14.05.2024  № 465
Состав

комиссии по обеспечению безаварийной 

работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2024/25 годов
(далее – комиссия)

	Заварзин О.К.                      
	заместитель главы администрации округа, начальник управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области, председатель комиссии;

	Филиппова Е.В.
	заведующий  сектором ЖКХ и экологии управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности  администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области, заместитель председателя комиссии;

	Максимов А.Е.
	консультант сектора ЖКХ и экологии управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности  администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области, секретарь комиссии;

	Члены комиссии:
	

	Десятов Е.П.                        
	ведущий инженер ПТГ Большемурашкинского РЭС (по согласованию);

	Игнатьичев А.И.
	начальник управления образования и молодежной политики администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области;

	Ильичева Н.А.
	начальник  финансового управления администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области;

	Капранов А.Н.
	начальник Княгининского РГЭС филиала ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Сергач (по согласованию);

	Макаров Д.А.
	заместитель главы администрации округа, начальник управления по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области;

	Долгов М.В.
	директор МУП «Княгининское ЖКХ» (по согласованию);

	Ургин М.В.
	директор МУП «Тепловик 1» (по согласованию);

	Шутова А.С.
	директор МБУК «Культурно-досуговое объединение» (по согласованию).


______________
Глава местного самоуправления округа                                                                     Р.Ю. Яшин�
Е.А.Шамин
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