Администрация

Княгининского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12.2025                                                                                                          № 1188

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по ликвидации борщевика Сосновского на территории Княгининского муниципального округа Нижегородской области на2026-2030 годы

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории Княгининского муниципального округа Нижегородской области сорного растения — борщевика Сосновского администрация Княгининского муниципального округа

постановляет:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по ликвидации борщевика Сосновского на территории КнягининскогомуниципальногоокругаНижегородскойобластина2026—2030годы(далее—План).

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, осуществляющих деятельность на территории Княгининского муниципального округа Нижегородской области, а также физическим лицам (правообладателям земельных участков) принять меры по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственных территориях согласно Плану.

3. Управлению по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области в пределах полномочий организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Победа» и на официальном сайте администрации Княгининского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области Д.А.Макарова.

Глава местного самоуправления округа                                               Е.А.Шамин

|  | Утвержден постановлением администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 19.12.2025№ 1188 |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта) по ликвидации борщевика Сосновского

на территории КнягининскогомуниципальногоокругаНижегородскойобластина2026—2030годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемработ,га | Сроки выполнения | Особенности проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проведениеобследованиятерриторий,заросшихборщевикомСосновского(инвентаризация) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обследования территорий в границах Княгининского муниципального округа Нижегородской области, заросших борщевиком Сосновского (картирование, мониторинг, инвентаризация и/или анализ данных, полученных в результате дистанционного зондирования территории) | 96,0 (ежегодное уточнение по итогам картирования) | Ежегодно, в период массового развития растений | Составление банка данных, включая картографический материал о площади распространения борщевика Сосновского | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области; Управление сельского хозяйства и природопользования Княгининского муниципального округа; Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области»; Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главноеуправлениеавтомобильных дорог» (по согласованию); Правообладатели земельных участков (по согласованию); Министерство лесного хозяйства Нижегородскойобласти(по согласованию) |
| 1.2. | Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | Постоянно, в течение года (ежегодно) | Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления Княгининского муниципального округа Нижегородской области в информационно- коммуникационной сети«Интернет»,опубликование в газете «Победа»,распространение наглядной агитации |  |

| 2.Мероприятия,проводимыевграницахнаселенныхпунктов(категорияземель–землинаселенныхпунктов)натерриторияхобщего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственнойсобственностидоразграничения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев | Муниципальное автономное учреждение«Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»; Государственное казенное учреждениеНижегородскойобласти «Главноеуправлениеавтомобильных дорог» (по согласованию) |
| 2.2. | Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | поитогамкартирования | Май–июнь(ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |

| 3.Мероприятия,проводимыевграницахнаселенныхпунктов(категорияземель–землинаселенныхпунктов)наземельныхучастках, находящихсявсобственностифизическихиюридическихлици/илипринадлежащихимнаправеаренды,постоянного(бессрочного) пользованияииныхправах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 3.2. | Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | поитогамкартирования | Май–июль(ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |

| 4.Мероприятия,проводимыенатерриториисадоводческихнекоммерческихтовариществиогородническихнекоммерческихтовариществ (категория земель – земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев | Члены садоводческих некоммерческих товариществ и огородническихнекоммерческих товариществназемельныхучастках общего назначения, являющихся имуществом общего пользования (по согласованию); Правообладателиземельныхучастков, находящихся в собственности физическихиюридическихлици/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах (посогласованию) |
| 4.2. | Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | поитогамкартирования | Май–июль(ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |

| 5.Мероприятия,проводимыеназемляхсельскохозяйственногоназначения,находящихсявсобственностифизическихиюридическихлиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах (далее – правообладатели) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского(вспашка с оборотом пласта) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Вспашкадоотрастаниядвух-трех настоящих листьев | Правообладателиземельныхучастков (по согласованию) |
| 5.2. | Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев |  |
| 5.3. | Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | поитогамкартирования | Май–июль(ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |

| 6.Мероприятия,проводимыеназемляхсельскохозяйственногоназначения,натерриторияхобщегопользования(земельныхучасткахобщего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения, земельныхучастках,подлежащихкотнесениюкневостребованнойдолевойсобственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского(вспашка с оборотом пласта) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Вспашкадоотрастаниядвух-трех настоящих листьев | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»; Управлениесельскогохозяйства и природопользования Княгининского муниципального округа |
| 6.2. | Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев |  |
| 6.3. | Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошногодействия) | поитогамкартирования | Май–июль(ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |

| 7. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенныхназемляхсельскохозяйственногоназначения,находящихсявсобственностифизическихиюридическихлици/или принадлежащихимнаправеаренды,постоянного(бессрочного)пользованияииныхправах(далее–правообладатели) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев | Правообладателиземельныхучастков (по согласованию) |
| 7.2. | Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошногодействия) | поитогамкартирования | Май–июль(ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |

| 8.Мероприятия,проводимыенатерриториипроизводственныхобъектов(животноводческиефермы,комплексы,складыит.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, отнесенных к бесхозяйным объектам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»; Управлениесельскогохозяйства и природопользования Княгининского муниципального округа |
| 8.2. | Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | поитогамкартирования | Май–июль(ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 9.Мероприятия,проводимыевграницахполосотводаавтомобильныхдорог,расположенныхзапределаминаселенныхпунктов, в границах земель энергетики(категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иногоспециальногоназначения) |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (подрезаниепобегов, скашивание на обочинах и откосах насыпи в пределах полосы отвода) | поитогамкартирования | Апрель– сентябрь (ежегодно) | Срезкастеблейдоотрастания двух-трехнастоящихлистьев | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»; (подорогам местного значения) Министерство транспорта и автомобильных дорогНижегородской области (по дорогам региональногоимежмуниципального значения) Государственное казенное учреждениеНижегородскойобласти «Главноеуправлениеавтомобильных дорог» (по дорогам регионального и межмуниципального значения) (по согласованию); В границах земель энергетики: правообладателиземельныхучастков и обладатели публичного сервитута(по согласованию) |
| 9.2. | Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | поитогамкартирования | Май–июль(ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |  |
| 10.Мероприятия,проводимыеназемляхлесногофонда |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов) | поитогамкартирования | Апрель – сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев | Арендаторы (по согласованию); Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»; Министерстволесногохозяйстваи охраны объектов животного мира Нижегородской области (лесничестваНижегородскойобласти) |