


Администрация 
Княгининского муниципального округа
Нижегородской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



От 19.12.2025                                                                                                          № 1188

	Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по ликвидации борщевика Сосновского на территории Княгининского муниципального округа Нижегородской области на2026-2030 годы



В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории Княгининского муниципального округа Нижегородской области сорного растения — борщевика Сосновского администрация Княгининского муниципального округа
постановляет:
1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по ликвидации борщевика Сосновского на территории КнягининскогомуниципальногоокругаНижегородскойобластина2026—2030годы(далее—План).
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, осуществляющих деятельность на территории Княгининского муниципального округа Нижегородской области, а также физическим лицам (правообладателям земельных участков) принять меры по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственных территориях согласно Плану.
3. Управлению по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области в пределах полномочий организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Победа» и на официальном сайте администрации Княгининского муниципального округа.
       5. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области Д.А.Макарова.


Глава местного самоуправления округа                                               Е.А.Шамин















	













	
	Утвержден
постановлением администрации
Княгининского муниципального округа
Нижегородской области
от 19.12.2025№ 1188



План мероприятий (дорожная карта) по ликвидации борщевика Сосновского 
на территории КнягининскогомуниципальногоокругаНижегородскойобластина2026—2030годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемработ,га
	Сроки  выполнения
	Особенности проведения
	Ответственные исполнители

	1.Проведениеобследованиятерриторий,заросшихборщевикомСосновского(инвентаризация)

	1.1.
	Проведение обследования территорий в границах Княгининского муниципального округа Нижегородской области, заросших борщевиком Сосновского (картирование, мониторинг, инвентаризация и/или анализ данных, полученных в результате дистанционного зондирования территории)
	
96,0
(ежегодное уточнение по итогам картирования)
	Ежегодно, в период массового развития растений
	Составление банка данных, включая картографический материал о площади распространения борщевика Сосновского
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации  Княгининского муниципального округа Нижегородской области;
Управление сельского хозяйства и природопользования  Княгининского муниципального округа;
Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области»;
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главноеуправлениеавтомобильных дорог» (по согласованию);
Правообладатели земельных участков (по согласованию);
Министерство лесного хозяйства Нижегородскойобласти(по согласованию)

	1.2.
	Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского

	-
	Постоянно, в течение года (ежегодно)
	Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления Княгининского муниципального округа Нижегородской области в информационно- коммуникационной сети«Интернет»,опубликование в газете «Победа»,распространение наглядной агитации

	



	2.Мероприятия,проводимыевграницахнаселенныхпунктов(категорияземель–землинаселенныхпунктов)натерриторияхобщего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
государственнойсобственностидоразграничения

	2.1.
	Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев
	Муниципальное автономное учреждение«Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»;
Государственное казенное учреждениеНижегородскойобласти «Главноеуправлениеавтомобильных дорог» (по согласованию)


	2.2.
	Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	поитогамкартирования
	Май–июнь(ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	


 (
2
)

	3.Мероприятия,проводимыевграницахнаселенныхпунктов(категорияземель–землинаселенныхпунктов)наземельныхучастках, находящихсявсобственностифизическихиюридическихлици/илипринадлежащихимнаправеаренды,постоянного(бессрочного)
пользованияииныхправах

	3.1.
	Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев
	Правообладатели земельных участков (по согласованию)

	3.2.
	Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	поитогамкартирования
	Май–июль(ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов

	



	4.Мероприятия,проводимыенатерриториисадоводческихнекоммерческихтовариществиогородническихнекоммерческихтовариществ (категория земель – земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения)

	4.1.
	Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев
	Члены садоводческих некоммерческих товариществ и огородническихнекоммерческих
товариществназемельныхучастках общего назначения, являющихся имуществом общего пользования
(по согласованию);

Правообладателиземельныхучастков, находящихся в собственности
физическихиюридическихлици/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах (посогласованию)

	4.2.
	Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	поитогамкартирования
	Май–июль(ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	



	5.Мероприятия,проводимыеназемляхсельскохозяйственногоназначения,находящихсявсобственностифизическихиюридическихлиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах (далее – правообладатели)

	5.1.
	Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского(вспашка с оборотом пласта)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Вспашкадоотрастаниядвух-трех настоящих листьев
	Правообладателиземельныхучастков (по согласованию)

	5.2.
	Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев
	

	5.3.
	Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	поитогамкартирования
	Май–июль(ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов

	



	6.Мероприятия,проводимыеназемляхсельскохозяйственногоназначения,натерриторияхобщегопользования(земельныхучасткахобщего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения,
земельныхучастках,подлежащихкотнесениюкневостребованнойдолевойсобственности

	6.1.
	Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского(вспашка с оборотом пласта)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Вспашкадоотрастаниядвух-трех настоящих листьев
	Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»;
Управлениесельскогохозяйства и природопользования  Княгининского муниципального округа

	6.2.
	Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев
	

	6.3.
	Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошногодействия)

	поитогамкартирования
	Май–июль(ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов

	



	7. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенныхназемляхсельскохозяйственногоназначения,находящихсявсобственностифизическихиюридическихлици/или
принадлежащихимнаправеаренды,постоянного(бессрочного)пользованияииныхправах(далее–правообладатели)

	7.1.
	Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев
	Правообладателиземельныхучастков (по согласованию)

	7.2.
	Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошногодействия)
	поитогамкартирования
	Май–июль(ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	



	8.Мероприятия,проводимыенатерриториипроизводственныхобъектов(животноводческиефермы,комплексы,складыит.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, отнесенных к бесхозяйным объектам

	8.1.
	Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев
	Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»;

Управлениесельскогохозяйства и природопользования  Княгининского муниципального округа


	8.2.
	Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	поитогамкартирования
	Май–июль(ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов

	

	9.Мероприятия,проводимыевграницахполосотводаавтомобильныхдорог,расположенныхзапределаминаселенныхпунктов, в границах земель энергетики(категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иногоспециальногоназначения)

	9.1.
	Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (подрезаниепобегов, скашивание на обочинах и откосах насыпи в пределах полосы отвода)

	поитогамкартирования
	Апрель– сентябрь
(ежегодно)

	Срезкастеблейдоотрастания двух-трехнастоящихлистьев
	Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»;
(подорогам местного значения)
Министерство транспорта и автомобильных дорогНижегородской области (по дорогам региональногоимежмуниципального значения)
Государственное казенное учреждениеНижегородскойобласти
«Главноеуправлениеавтомобильных дорог» (по дорогам регионального и межмуниципального значения)
(по согласованию);
В границах земель энергетики: правообладателиземельныхучастков и обладатели публичного сервитута(по согласованию)


	9.2.
	Химические методы борьбысборщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	поитогамкартирования
	Май–июль(ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов

	

	10.Мероприятия,проводимыеназемляхлесногофонда



	10.1.
	Механическиеметоды борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашиваниепобегов)
	поитогамкартирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезкастеблейдоотрастаниядвух-трехнастоящихлистьев
	Арендаторы (по согласованию);
Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорийКнягининскогомуниципального округа Нижегородской области»;
Министерстволесногохозяйстваи охраны объектов животного мира Нижегородской области
(лесничестваНижегородскойобласти)
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